|  | Estimate | Story point | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обговорення концепції гри | 4 | 8 | 1 |
| - Початкова проработка ігрового дизайну | 3 | 6 |  |
| - Vision (Розгорнутий документ який описує концепцію гри) | 6 | 8 |  |
| - Concept Document (Початкова проработка всіх аспектів гри) | 7 | 10 |  |
| 4.1) Створення юзкейсів | 5 | 4 | 2 |
| 4.2) Створення UI/HUD-Mockup інтерфейсу | 7 | 7 |  |
| 4.3) Прототипування діаграми класів | 8 | 10 |  |
| 4.4) Entity framework діаграми | 6 | 8 |  |
| - Розробка сайту-візитку | 4 | 6 | 3 |
| - Створення контенту | 9 | 7 |  |
| 6.1) Створення текстури персонажа та анімацій(переміщення, взаємодії з об’єктами) | 7 | 8 |  |
| 6.2) Створення першої локації для гри | 9 | 9 |  |
| 6.3) Створення текстури ворога та анімацій(переміщення, взаємодія з гравцем) | 6 | 7 |  |
| 6.4) Створення базових об’єктів на локації (текстури та колізії та 3D моделі) | 7 | 8 |  |
| 8) Створення UI | 8 | 7 | 4 |
| 8.1) Створення меню | 7 | 6 |  |
| 8.2) Створення меню паузи | 6 | 7 |  |
| 8.3) Створення відображення основної інформації на екрані(здоров’я, кількість патронів та речей у інвентарі) | 7 | 8 |  |
| - Прототипування | 9 | 7 | 5 |
| 9.1) Створення скрипту для камери | 7 | 6 |  |
| 9.2) Створення скрипту для переміщення гравця | 10 | 8 |  |
| 9.3)Створення скрипту для переміщення та атак ворогів | 7 | 8 |  |
| 9.4) Розташування ворогів на локації | 5 | 4 |  |
| 9.5) Створення скрипту для головного меню та меню паузи | 5 | 6 |  |
| - Pre-Alpha | 6 | 8 | 6 6 |
| - Створення системи нагород | 8 | 6 |  |
| 9.1) Створення скрипту для отримання бонусів за проходження етапів гри та ліквідування ворогів | 8 | 7 |  |
| 9.2) Створення анімації отримання бонусів | 6 | 8 |  |
| - Створення системи речей | 9 | 6 | 7 |
| 12.1) Створення інвентаря | 8 | 5 |  |
| 12.2) Створення скрипту для інвентаря | 8 | 6 |  |
| 12.3) Створення анімації для інвентаря | 6 | 8 |  |
| - Створення локацій та їх налаштування | 8 | 7 |  |
| - Вертикальний зріз | 8 | 9 | 8 |
| - Бета тестування | 7 | 6 |  |
| - Feature freeze | 7 | 5 |  |
| - Тестування | 7 | 8 |  |
| 17.1) Автоматизація тестування | 8 | 7 |  |
| 17.2) Інтеграційне тестування | 8 | 4 |  |
| - Відлагодження | 8 | 4 | 9 |
| - Release | 10 | 10 |  |